DON GUILLERMO M. LAGO NÚÑEZ, SECRETARIO DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DEL PONIENTE ALMERIENSE,

CERTIFICO: Que la Junta General del Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano del Poniente Almeriense, en sesión ordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2024 adoptó, entre otros, el Acuerdo del siguiente tenor literal:

18º. Modificación de la dotación económica correspondiente a los años 2023 – 2024.

Hidralia, concesionaria del Consorcio en Sector que comprende Roquetas de Mar, La Mojonera, San Agustín, Felix y Enix remite, con registro de entrada en el Consorcio números 150 y 151 de 9 de diciembre de 2024 sendos escritos informando de las dotaciones económicas para los ejercicios 2023 y 2024 y sus respectivas modificaciones, de los que se desprende que:

Ejercicio 2023

- Que el 15 de diciembre de 2022 se aprobó la Dotación económica para el ejercicio 2023 en la Junta General celebrada según acta nº48 que, tras sucesivas modificaciones aprobadas queda finalmente la solicitud de inversiones para el año 2023 como sigue:

|  | INVERSIÓN | COSTE | EJECUCIÓN | AÑO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sistemas de detección - extinción de incendios en CCM´s EDAR | 10.429 € | MENOR | 2023 | EJECUTADO |
| 3 | Proyecto y ejecución para Interconexión Reactores | 39.875 € | MENOR | 2023 | EJECUTADO |
| 4 | Suministro e instalaciones buzones decantadores secundarios | 39.780 € | MENOR | 2023 | EJECUTADO |
| 7 | Línea Cloruro Férrico | 7.791 € | MENOR | 2023 | EJECUTADO |
| 9 | Suministro e instalación nuevo edificio vestuario | 39.895 € | MENOR | 2023 | SOLICITUD DE OFERTAS |
| 10 | Caudalímetro BY PASS planta | 4.200 € | MENOR | 2023 | SOLICITUD DE OFERTAS |
| 13 | Digitalización seguridad DIGESTOR | 4.240 € | MENOR | 2023 | EJECUTADO |
| 14 | Suministro e instalación nueva cubierta DEP. TAMPÓN | 94.664 € | LICITACIÓN | 2023 | EJECUTADO |
| 15 | Adecuación terreno nuevo edificio modular | 20.000 € | MENOR | 2023 | SOLICITUD DE OFERTAS |
| 16 | Suministro cuchara Bivalba para pozo entrada EDAR | 16.000 € | MENOR | 2023 | SOLICITUD DE OFERTAS |
| 18 | Suministro e instalación equipo de preparación de polielectrolito para deshidratación de fango | 24.740 € | MENOR | 2023 | EJECUTADO |
| 19 | Suministro e instalación de EMERGENCIA tubería conexión deshidratación-silos | 11.900 € | MENOR | 2023 | EJECUTADO |
| 20 | Adecuación de parrilla de aireación y difusores reactor biológico B | 29.432 € | MENOR | 2023 | SOLICITUD DE OFERTAS |
|  |  | 342.946 € |  |  |  |

- Se informa el estado actual de avance de las dotaciones propuestas, ejecutándose hasta la fecha un 68 % del total.

Ejercicio 2024

-Que el 15 de julio de 2024 se aprobó la Dotación económica para el ejercicio 2024 en la Junta General celebrada según acta nº52 que, tras una modificación en la Actuación nº 10 queda finalmente la solicitud de inversiones para el año 2024 como sigue:

- Que la propuesta de actuaciones para la dotación de 2024 aprobada según acta 52 fue modificada el 15 de julio de 2024 según la siguiente propuesta:

|  | INVERSIÓN | COSTE ESTIMADO | AÑO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actuaciones de reparación de fisuras por corrosión de armaduras, de protección frente a ataque por ácidos y de protección de muros a exposión ambiente en: pretratamiento decantación primaria, tratamiento biológico y decantación secundaria. | 104.000 € | 2024 | ACTUALIZACI ÓN DE OFERTAS |
| 2 | Ampliación de capacidad de aireación reactor biológico + Software inteligente de gestión de soplantes | 36.875 € | 2024 | SOLICITUD DE OFERTAS |
| 3 | Estudio de optimización de la línea de gas e intercambiador de calor | 21.500 € | 2024 | SOLICITUD DE OFERTAS |
| 4 | Mejoras y adecuación línea de gas | 5.500 € | 2024 | SOLICITUD DE OFERTAS |
| 5 | PERTE PROYECTO BIOGÁS | 197.113,84 € | 2024 | EN EJECUCIÓN |
| 6 | Medidores radar nivel de fango en Digestor y depósito tampón. | 7.200 € | 2024 | SOLICITUD DE OFERTAS |
| 7 | Nueva Bomba Las Salinas | 6.689 € | 2024 | EJECUTADO |
| 8 | Sistema refrigeración cuadros eléctricos junto Reactor Biológico | 5.079 € | 2024 | EJECUTADO |
| 9 | Auditoría Osmosis Inversa EDAR Roquetas | 11.321 € | 2024 | EN EJECUCIÓN |
| 10 | Suministro e instalación de nuevos elementos de seguridad personal y sujección para la EDAR | 11.000 € | 2024 | SOLICITUD DE OFERTAS |
|  |  | 406.278 € |  |  |

Tras la exposición de dichas propuestas Hidralia SOLICITA que tenga por presentado sendos escritos, y se aprueben las nuevas relaciones de actuaciones de las Dotaciones económicas del correspondientes a 2023 y a 2024:

La JUNTA GENERAL ha acordado aprobar las Dotaciones económicas presentadas por Hidralia para los ejercicios 2023 y 2024.

Y para que así conste y surta los efectos indicados en el presente acuerdo, expido la presente con la salvedad establecida en el artículo 206 del R.O.F. y a reserva de los términos en que resulte aprobada el Acta correspondiente.

El presente documento ha sido firmado electrónicamente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el funcionario público y con el visto bueno de la autoridad en la fecha que se indica al margen del mismo, cuyo autenticidad e integridad puede verificarse a través de código seguro que se inserta.