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DON GUILLERMO M. LAGO NÚÑEZ, SECRETARIO DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DEL PONIENTE ALMERIENSE, 

CERTIFICO: Que la Junta General del Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano del Poniente Almeriense, en sesión ordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2024 adoptó, entre otros, el Acuerdo del siguiente tenor literal: 

18º. Modificación de la dotación económica correspondiente a los años 2023 – 2024.

	Hidralia, concesionaria del Consorcio en Sector que comprende Roquetas de Mar, La Mojonera, San Agustín, Felix y Enix remite, con registro de entrada en el Consorcio números 150 y 151 de 9 de diciembre de 2024 sendos escritos informando de las dotaciones económicas para los ejercicios 2023 y 2024 y sus respectivas modificaciones, de los que se desprende que:
Ejercicio 2023

- Que el 15 de diciembre de 2022 se aprobó la Dotación económica para el ejercicio 2023 en la Junta General celebrada según acta nº48 que, tras sucesivas modificaciones aprobadas queda finalmente la solicitud de inversiones para el año 2023 como sigue:

	
	INVERSIÓN
	COSTE
	EJECUCIÓN
	AÑO
	ESTADO

	2
	Sistemas de detección - extinción de incendios en CCM´s EDAR
	10.429 €
	MENOR
	2023
	EJECUTADO

	3
	Proyecto y ejecución para Interconexión Reactores
	39.875 €
	MENOR
	2023
	EJECUTADO

	4
	Suministro e instalaciones buzones decantadores secundarios
	39.780 €
	MENOR
	2023
	EJECUTADO

	7
	Línea Cloruro Férrico
	7.791 €
	MENOR
	2023
	EJECUTADO

	9
	Suministro e instalación nuevo edificio vestuario
	39.895 €
	MENOR
	2023
	SOLICITUD DE OFERTAS

	10
	Caudalímetro BY PASS planta
	4.200 €
	MENOR
	2023
	SOLICITUD DE OFERTAS

	13
	Digitalización seguridad DIGESTOR
	4.240 €
	MENOR
	2023
	EJECUTADO

	14
	Suministro e instalación nueva cubierta DEP. TAMPÓN
	94.664 €
	LICITACIÓN
	2023
	EJECUTADO

	15
	Adecuación terreno nuevo edificio modular
	20.000 €
	MENOR
	2023
	SOLICITUD DE OFERTAS

	16
	Suministro cuchara Bivalba para pozo entrada EDAR
	16.000 €
	MENOR
	2023
	SOLICITUD DE OFERTAS

	18
	Suministro e instalación equipo de preparación de polielectrolito para deshidratación de fango
	24.740 €
	MENOR
	2023
	EJECUTADO

	19
	Suministro e instalación de EMERGENCIA tubería conexión deshidratación-silos
	11.900 €
	MENOR
	2023
	EJECUTADO

	20
	Adecuación de parrilla de aireación y difusores reactor biológico B
	29.432 €
	MENOR
	2023
	SOLICITUD DE OFERTAS

	
	
	342.946 €
	
	
	



- Se informa el estado actual de avance de las dotaciones propuestas, ejecutándose hasta la fecha un 68 % del total.

Ejercicio 2024

-Que el 15 de julio de 2024 se aprobó la Dotación económica para el ejercicio 2024 en la Junta General celebrada según acta nº52 que, tras una modificación en la Actuación nº 10 queda finalmente la solicitud de inversiones para el año 2024 como sigue:

- Que la propuesta de actuaciones para la dotación de 2024 aprobada según acta 52 fue modificada el 15 de julio de 2024 según la siguiente propuesta:

	
	INVERSIÓN
	COSTE
ESTIMADO
	AÑO
	ESTADO

	1
	Actuaciones de reparación de fisuras por corrosión de armaduras, de protección frente a ataque por ácidos y de protección de muros a exposión ambiente en: pretratamiento decantación primaria, tratamiento
biológico y decantación secundaria.
	104.000 €
	2024
	ACTUALIZACI ÓN DE OFERTAS

	2
	Ampliación de capacidad de aireación reactor biológico
+ Software inteligente de gestión de soplantes
	36.875 €
	2024
	SOLICITUD DE
OFERTAS

	3
	Estudio de optimización de la línea de gas e
intercambiador de calor
	21.500 €
	2024
	SOLICITUD DE
OFERTAS

	4
	Mejoras y adecuación línea de gas
	5.500 €
	2024
	SOLICITUD DE
OFERTAS

	5
	PERTE PROYECTO BIOGÁS
	197.113,84 €
	2024
	EN
EJECUCIÓN

	6
	Medidores radar nivel de fango en Digestor y depósito
tampón.
	7.200 €
	2024
	SOLICITUD DE
OFERTAS

	7
	Nueva Bomba Las Salinas
	6.689 €
	2024
	EJECUTADO

	8
	Sistema refrigeración cuadros eléctricos junto Reactor
Biológico
	5.079 €
	2024
	EJECUTADO

	9
	Auditoría Osmosis Inversa EDAR Roquetas
	11.321 €
	2024
	EN
EJECUCIÓN

	10
	Suministro e instalación de nuevos elementos de
seguridad personal y sujección para la EDAR
	11.000 €
	2024
	SOLICITUD DE
OFERTAS

	
	
	406.278 €
	
	



Tras la exposición de dichas propuestas Hidralia SOLICITA que tenga por presentado sendos escritos, y se aprueben las nuevas relaciones de actuaciones de las Dotaciones económicas del correspondientes a 2023 y a 2024:

	La JUNTA GENERAL ha acordado aprobar las Dotaciones económicas presentadas por Hidralia para los ejercicios 2023 y 2024.



Y para que así conste y surta los efectos indicados en el presente acuerdo, expido la presente con la salvedad establecida en el artículo 206 del R.O.F. y a reserva de los términos en que resulte aprobada el Acta correspondiente. 

El presente documento ha sido firmado electrónicamente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el funcionario público y con el visto bueno de la autoridad en la fecha que se indica al margen del mismo, cuyo autenticidad e integridad puede verificarse a través de código seguro que se inserta.
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