	





ESTADO DE SITUACIÓN DE LA DOTACIÓN ECONÓMICA CONTRATO DEPURACIÓN PONIENTE UTE.

1. Con fecha junio de 2.024 se realiza un informe en el que a petición de la UTE se verifican todas las actuaciones realizadas en relación a las dotaciones económicas disponibles entre los años 2.020 a 2.023, del mismo se dio cuenta a la Junta General de Agosto, como conclusión se puede establecer que si sumamos todo lo realizado y certificado, tendríamos un saldo a favor del Consorcio de 9.486,36€.(1)
2. En el año 2.024 se han realizado actuaciones y se han certificado por un valor de 124.512,37€, si consideramos una dotación económica  para el año 2.024 de 323.758,72€,  a cierre del 2.024 quedarían por gastar 199.246,86€(2)
3. No obstante, algunas inversiones del 2.024 estaban pendientes de realizar, concretamente:



4. Si se tiene en cuenta el saldo que queda por gastar (1)+(2), menos la inversiones aprobadas del 2.024 pendientes de certificar, (33.225,15€),, se tendría un total de 175.507€( del 2.024 disponibles para 2.025).

5. Por otro lado  si consideramos una dotación económica para el año 2.025 de 323.758,72€, sumados los 175.507€ indicados anteriormente, se tendría en total para gastar en el año2025 la cantidad de  499.265,72€



6) CUADRO CON LAS INVERSIONES APROBADAS DEL 2024  (EN EJECUCIÓN) Y PROPUESTAS PARA 2025

	[bookmark: RANGE!A2:D12]Instalación
	Nombre inversión
	Año
	IMPORTE

	EBAR PARAISO AL MAR
	compra primera bomba (en ejecución) (***))
	2024
	                  18.996,55 € 

	EBAR BALANEGRA
	SUSTITUCIÓN COLUMNAS GEMINIS (***)
	2024
	                    5.151,40 € 

	EDAR ADRA
	TELECONTROL SOPLANTE ADRA(***)
	2024
	                    9.177,20 € 

	EDAR EL EJIDO
	Adquisición Centrifuga UTE
	2025
	                 142.263,43 € 

	EDAR EL EJIDO
	Adquisición Centrifuga Nueva (*)
	2025
	                 187.200,00 € 

	COVID
	4 trimestres
	2025
	                    1.872,12 € 

	EBAR BALANEGRA
	Reparacion emergencia DANA
	2025
	                    4.500,00 € 

	EBAR PARAISO AL MAR
	compra segunda bomba inversion
	2025
	                  18.996,55 € 

	EBAR EL EJIDO
	Espesador mecánico (**)
	2025
	                  89.760,00 € 

	SUMA
	 
	 
	                 354.832,10 € 

	
	
	
	

	
	
	
	

	SALDOS DISPONIBLES
	AÑO
	 
	 

	 
	2024
	 
	                 208.732,10 € 

	 
	2025
	 
	                 323.758,71 € 

	 
	suma:
	 
	                 532.490,81 € 

	(*) PBL sin IVA y un año de explotación
	
	

	(**) PBL sin IVA y un año de explotación
	
	

	(***), suman 33.225,15 inversiones aprobadas en 2024 todavía en ejecución y no certificadas
	
	
	

	Disponible para otras inversiones 2025
	 
	                 177.658,71 € 



Sin perjuicio que se debe revisar si existen o no saldos pendientes para la compra de la centrífuga durante el periodo anterior a 2020
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Importe total actuaciones aprobadas en ejecucion y no certificadas:
3322515€
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