ESTADO DE SITUACIÓN DE LA DOTACIÓN ECONÓMICA CONTRATO DEPURACIÓN PONIENTE UTE.

- Con fecha junio de 2.024 se realiza un informe en el que a petición de la UTE se verifican todas las actuaciones realizadas en relación a las dotaciones económicas disponibles entre los años 2.020 a 2.023, del mismo se dio cuenta a la Junta General de Agosto, como conclusión se puede establecer que si sumamos todo lo realizado y certificado, tendríamos un saldo a favor del Consorcio de 9.486,36€.(1)

- En el año 2.024 se han realizado actuaciones y se han certificado por un valor de 124.512,37€, si consideramos una dotación económica  para el año 2.024 de 323.758,72€,  a cierre del 2.024 quedarían por gastar 199.246,86€(2)

- No obstante, algunas inversiones del 2.024 estaban pendientes de realizar, concretamente:

- Si se tiene en cuenta el saldo que queda por gastar (1)+(2), menos la inversiones aprobadas del 2.024 pendientes de certificar, (33.225,15€),, se tendría un total de 175.507€( del 2.024 disponibles para 2.025).

- Por otro lado  si consideramos una dotación económica para el año 2.025 de 323.758,72€, sumados los 175.507€ indicados anteriormente, se tendría en total para gastar en el año2025 la cantidad de  499.265,72€

6) CUADRO CON LAS INVERSIONES APROBADAS DEL 2024  (EN EJECUCIÓN) Y PROPUESTAS PARA 2025

| Instalación | Nombre inversión | Año | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- |
| EBAR PARAISO AL MAR | compra primera bomba (en ejecución) (***)) | 2024 | 18.996,55 € |
| EBAR BALANEGRA | SUSTITUCIÓN COLUMNAS GEMINIS (***) | 2024 | 5.151,40 € |
| EDAR ADRA | TELECONTROL SOPLANTE ADRA(***) | 2024 | 9.177,20 € |
| EDAR EL EJIDO | Adquisición Centrifuga UTE | 2025 | 142.263,43 € |
| EDAR EL EJIDO | Adquisición Centrifuga Nueva (*) | 2025 | 187.200,00 € |
| COVID | 4 trimestres | 2025 | 1.872,12 € |
| EBAR BALANEGRA | Reparacion emergencia DANA | 2025 | 4.500,00 € |
| EBAR PARAISO AL MAR | compra segunda bomba inversion | 2025 | 18.996,55 € |
| EBAR EL EJIDO | Espesador mecánico (**) | 2025 | 89.760,00 € |
| SUMA |  |  | 354.832,10 € |
| SALDOS DISPONIBLES | AÑO |  |  |
|  | 2024 |  | 208.732,10 € |
|  | 2025 |  | 323.758,71 € |
|  | suma: |  | 532.490,81 € |
| (*) PBL sin IVA y un año de explotación |  |  |  |
| (**) PBL sin IVA y un año de explotación |  |  |  |
| (***), suman 33.225,15 inversiones aprobadas en 2024 todavía en ejecución y no certificadas |  |  |  |
| Disponible para otras inversiones 2025 |  |  | 177.658,71 € |

Sin perjuicio que se debe revisar si existen o no saldos pendientes para la compra de la centrífuga durante el periodo anterior a 2020